# Zmluva o dielo

Číslo zhotoviteľa  98/2020/08431

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/12991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

  - Objednávateľ:

- Obchodné meno:		 Mesto Stará Turá

- Sídlo:			 MÚ, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

zastúpený:		 PharmDr.Leopold Barszcz-primátor

IČO:			 00312002

DIČ:			 2020381990

Bankové spojenie:	 VÚB

IBAN:			 SK67 0200 0000 0000 2062 2202

(ďalej ako „objednávateľ“)

# Zhotoviteľ :

# COLAS Slovakia, a.s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice

Doručovanie: 	 	Divízia Západ, Orešianska 7, 917 01 Trnava

Zastúpený :      	Mariusz Smulczynski– člen  predstavenstva

Ing.Martin Papala – člen predstavenstva

Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne

Poverený realizáciou  diela :

COLAS Slovakia, a.s. Divízia Západ

stredisko Trenčín, Zlatovská ul. 31, 911 05  Trenčín

Zástupca na  rokovanie

vo veciach technických: Ing. Roman Vlachynský  - vedúci strediska Trenčín

Bankové spojenie  :		 Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava

IBAN:               	SK11 8100 0001 0700 5747 0257

IČO :		31651402

IČ DPH :		SK2020492111

Obchodný register :Okresný súd Košice I odd.: Sa, vložka č.: 240/V

(ďalej ako „zhotoviteľ “)

II.

###### Východiskové údaje

# 2.1	 Názov stavby/diela/: „Rekonštrukcia MK 2020“

# 2.2	 Miesto stavby :  	  Stará Turá

2.3   Klasifikácia prác podľa CPA: 	42.11.20

III.

Predmet zmluvy

3.1	Predmetom Zmluvy o dielo (ZoD)  sú stavebné práce podľa cenovej ponuky zo dňa 18.09.2020, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

3.2   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na  vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.

3.3	Zhotovované dielo je vo vlastníctve zhotoviteľa až do úplného uhradenia  ceny  diela v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. V prípade neuhradenia ceny diela je zhotoviteľ oprávnený zabudovaný materiál vyfrézovať a odviesť s čím objednávateľ súhlasí.

  - Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.1. bude mať akostné  a technické ukazovatele v zmysle platných STN EN.

IV.

Čas plnenia

# 4.1 Termín realizácie prác :

začatie prác :  najskôr tri dni  po dni  prevzatia staveniska

ukončenie prác :  	do 31.12.2020

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, pri ktorých by realizované stavebné práce nespĺňali podmienky STN EN si zhotoviteľ vyhradzuje právo nezačať s vykonávaním prác vo vyššie uvedenom termíne, t.j. neprevziať stavenisko.

# Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v stave oslobodenom od akýchkoľvek právnych a/alebo faktických vád brániacich začatiu a pokračovaniu v prácach (t.j. najmä za predpokladu pripravenosti výškových úprav poklopov a mreží) najneskôr deň predchádzajúci predpokladanému dňu začatia prác v zmysle bodu 4.1 zmluvy. Dodržanie doby plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného  spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím  spolupôsobenia, nenachádza sa zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

  - Prípadné zmeny času plnenia, uvedeného v bode 4.1  tohto článku, dohodnú zmluvné strany formou písomných dodatkov k zmluve, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise oboch zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

  - Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez zbytočného  odkladu prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V.

## Cena

5.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je vypočítaná na základe položkovitého rozpočtu (stanovením jednotkových cien),  vypracovaného zhotoviteľom  a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Cena za dielo : 75 317,87 €

Zhotoviteľ prehlasuje, že cena diela na základe tejto zmluvy je uvádzaná bez dane s pridanej hodnoty , pretože sa na toto plnenie uplatňuje prenesenie daňovej povinnosti na tuzemského príjemcu plnenia v zmysle zákona číslo : 222/2004 Z.z. o dani s pridanej hodnoty v platnom znení .

Celková cena bude upravená podľa skutočne vykonaných prác.

5.2	Naviac práce zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa na základe objednávky podpísanej štatutárnym zástupcom objednávateľa, ktorej predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah, resp. písomného dodatku k tejto zmluve s rovnakými údajmi ako pri objednávke. Menej práce budú vykázané ako odpočet nerealizovaných prác a dodávok.

5.3	Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi skutočne vykonané práce ku dňu, kedy písomné odstúpenie od zmluvy došlo na vedomie zhotoviteľovi,  a to na základe vzájomne odsúhlasenej kalkulácie vykonaných prác.

VI.

### Platobné podmienky

  - Zmluvné strany sa dohodli, že na cenu diela neposkytne objednávateľ  preddavok. Zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať po ukončení diela.

  - Fakturované budú len fyzicky skutočne vykonané práce podľa jednotlivých položiek rozpočtu.

  - Zhotoviteľom určený zodpovedný stavbyvedúci za stavbu je : Ing. Martin Pilarčík

  - Objednávateľom poverená osoba na dozor, komunikáciu, kontrolu a odsúhlasenie    vykonaných prác je: ......................

6.6	Splatnosť faktúr za vykonané práce je  30 dní  od  ich  doručenia objednávateľovi. Uhradená faktúra nie  je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

6.7  Podkladom pre vypracovanie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác  a dodávok tvoriaci prílohu faktúry, predložený zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom do 3 dní po jeho predložení. Ak budú zo strany objednávateľa konštatované nedostatky v súpise  vykonaných prác, vráti tento bez zbytočného odkladu na opravu zhotoviteľovi; márnym uplynutím vyššie uvedenej lehoty sa má za to, že súpis vykonaných prác je objednávateľom odsúhlasený.

6.8 	V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený vrátiť  ju  do 3 dní zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota  splatnosti začne plynúť doručením doplnenej faktúry  objednávateľovi.

6.9	Prípadné dohodnuté naviac práce budú predmetom samostatnej fakturácie, pričom platí lehota splatnosti v zmysle bodu 6.6 tohto článku.

VII.

Záručná doba - zodpovednosť za vady

7.1  	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so  záväzkami tejto ZoD v zmysle  platných slovenských technických noriem  v čase realizácie  a všeobecne záväzných právnych  predpisov, a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.

7.2   	Zhotoviteľ poskytne na zhotovené dielo  záruku na dobu  24 mesiacov.

7.3  Záručná lehota začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia prác na dobu  uvedenú v   bode 7.2 tohto článku.

7.4 	Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať    a zhotoviteľ povinnosť  bezplatne odstrániť vady diela najneskôr v čase uvedenom  v bode 7.6 tohto článku.

7.5 	Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela  bez zbytočného odkladu po tom, čo ich   zistil, najneskôr do 7 pracovných dní od zistenia.

7.6	Zhotoviteľ  po vzájomnej dohode odstráni závady do 5  pracovných dní po uplatnení reklamácie. V prípade vady diela, u ktorej  je  potrebný  čas na  odstránenie  dlhší, zhotoviteľ je povinný do troch  dní po uplatnení oprávnenej reklamácie dohodnúť  s objednávateľom písomnou formou spôsob a termín odstránenia vady diela.

7.7  	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom  a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti  nezistil ich nevhodnosť alebo na ne upozornil  objednávateľa a ten na ich použití trval. Taktiež  nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou.

VIII.

Podmienky vykonania a odovzdania diela

8.1 	Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred zahájením prác oslobodené od   právnych a faktických prekážok brániacich zhotoviteľovi začať a pokračovať v plnení zmluvy. Odovzdanie a prevzatie staveniska potvrdia zmluvné strany podpisom protokolu o  odovzdaní a prevzatí staveniska.

8.2  Podkladné vrstvy pod asfaltový koberec musia kvalitou a stavom vyhovovať STN EN. Objednávateľ berie na vedomie, že zodpovedá za kvalitu a stav podkladu a preto ak v dôsledku nedodržania rovinatosti a únosnosti podkladu budú po položení asfaltovej krycej vrstvy poruchy a iné nedostatky prenesené na povrch komunikácie za tieto zhotoviteľ nenesie zodpovednosť.

8.3	Dielo bude považované za dokončené a odovzdané dňom podpisu zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ je povinný dielo prevziať, ak prevzatiu nebránia závady, ktoré by bránili užívaniu diela. Prípadné drobné vady alebo nedorobky nebrániace užívaniu diela, nie sú dôvodom na jeho neprevzatie. V prípade, ak objednávateľ bez existencie akejkoľvek vady alebo nedorobku brániacich riadnemu užívaniu diela odmietne jeho prevzatie, bude sa dielo považovať za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté po uplynutí troch dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa objednávateľovi, že dielo je ukončené a pripravené k odovzdaniu.

8.4  	Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia  vlastných pracovníkov a čistotu a poriadok na stavenisku.

8.5	Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré mu neboli vytýčené a odovzdané.

8.6  Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní  po dátume ich vyhotovenia.  Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený, do troch pracovných  dní  na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

8.7   V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vzniknuté náklady.

IX.

Zmluvné pokuty

9.1	Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončenia diela podľa čl. IV.  tejto zmluvy z dôvodov zapríčinených zhotoviteľom, má objednávateľ právo na  zmluvnú  pokutu z omeškania vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

9.2  	Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote  splatnosti, uvedenej v článku VI. tejto zmluvy,  zhotoviteľ má právo na  zmluvnú pokutu vo výške  0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.  Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

X.

Záverečné ustanovenia

10.1 		Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré  budú     potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

  - Vzájomné vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou  sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov v platnom znení. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto zmluvou sa doručujú doporučene na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v čl. I. tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu adresy svojho sídla do troch dní odo dňa zmeny sídla. Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.

10.3 	Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť (postúpiť) svoje práva a/alebo povinnosti vzniknuté na základe tejto zmluvy a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu. Toto ustanovenie predstavuje dohodu zmluvných strán v súlade s ustanovením § 525, ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.4	Zmluva  nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán

  - Táto zmluva je vyhotovená  v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ                      obdrží  jedno vyhotovenie a zhotoviteľ dve  vyhotovenia.

##### V Starej Turej  dňa: 					V Trnave ,  dňa 28.09.2020

Za objednávateľa  :                                                     Za zhotoviteľa :

...........................................                                           ...........................................

Ing. Martin Papala

člen predstavenstva

..........................................

Mariusz Schmulczynski

člen  predstavenstva